FAPost — Plan реализации

Март 2026 · Версия 2.0

Пересмотрен после архитектурного ревью: разбивка Фазы 0, Octane отложен, contracts зафиксированы

# Обзор фаз

| Фаза | Название | Спринты | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 0 | Фундамент | Спринт 1 — контракты и инфраструктура Спринт 2 — boot lifecycle | После этой фазы платформа умеет создавать тенантов, переключать DB-схему, регистрировать webhook в Redis и запускаться с явным tenant context. Разбита на два спринта: сначала стабилизируется provisioning контракт, потом строится boot lifecycle поверх него. |
| Фаза 1 | Core Platform | Спринт 3 | После фазы 1 боты принимают сообщения от Telegram/WhatsApp, резолвят тенанта из Redis без обращения к landlord БД, создают/находят Contact и ставят IncomingMessageJob в очередь. Staff логинится в Filament. Octane вводится в конце, когда все lifecycle boundaries уже известны. |
| Фаза 2 | Flow Engine | Спринт 4 — ядро движка Спринт 5 — execution & concurrency Спринт 6 — data access & logging | После фазы 2 платформа обрабатывает входящие сообщения через граф нод: запускает flow, сохраняет namespaced state, ветвится по condition, отправляет ответ, защищает от двойной обработки. Это MVP. |
| Фаза 3 | Messaging Pipeline | Спринт 7 | Полный исходящий pipeline с изоляцией очередей. Transactional сообщения никогда не конкурируют с broadcast. RAG возвращает детерминированный StructuredRagResult. Filament UI — только read-only поверх существующих агрегатов, без новых доменных методов ради отображения. |
| Фаза 4 | Module System & HR | Спринт 8 — module framework Спринт 9 — HR-модуль (fapost/solution-hr) | Module framework позволяет добавлять внешние composer-пакеты без изменения кода платформы. Контракты ModuleRegistrarInterface, DataAccessorInterface, RagAdapterInterface уже существуют с Фазы 0–2 — здесь только полная реализация. HR-модуль — первый production-ready Solution. |
| Фаза 5 | Self-hosted ops & SaaS shell | Спринт 10 | Операционная зрелость. platform:update работает надёжно потому что migration discipline была заложена с задачи 03 — миграции детерминированы, module lifecycle предсказуем. Vue Flow конструктор закрывает ключевой UX. |

# Архитектурные контракты

Зафиксированы по результатам ревью. Нарушение любого из них создаёт технический долг, который сломает platform:update.

⚠ ЖЁСТКИЙ  Migration Isolation Contract

— Миграция — это чистая DDL-операция. Она не знает о тенантах, конфигах, модулях и состоянии системы. — Запрещено внутри up()/down(): app(), config(), env() (кроме connection name как константы) — Запрещено: TenantContext::get() или любой tenant-aware сервис — Запрещено: условные ветки на основе module activation или feature flags — Запрещено: seed-данные зависящие от runtime состояния — Запрещено из миграции модуля: DB::table() поверх таблиц платформы или другого модуля — Enforcement: phpat-правило в CI, начиная с задачи 03

задача 09  Handler Version Contract

— Каждый NodeHandler обязан реализовывать NodeHandlerInterface: type(), version(), supportedVersions() — Engine резолвит handler по паре (type, version) из in-memory registry — без запросов в БД — Backward-compatible изменение (новое поле с default) — version не меняется — Breaking change — version++ в новых flow, старый handler остаётся зарегистрированным — Безопасное удаление handler = flow_active_node_stats показывает 0 И нет flow_sessions со статусом waiting/paused с этим type@version — Enforcement: phpat-правило проверяет что все зарегистрированные handlers реализуют интерфейс

задача 04 → 21  Module Registration Contract

— ModuleRegistrarInterface — заглушка с задачи 04. Реализация только в Фазе 4. — Модуль декларирует intent через CoreRegistrar — никогда не вызывает Route, Schedule, Migrations напрямую — DataAccessorInterface, RagAdapterInterface — module-grade extension points, контракты фиксируются в Фазах 0–2 — Solutions живут только как внешние composer-пакеты, никогда в app/Solutions/

задача 20  UI Non-interference Contract

— Filament UI читает только из analytics_events и существующих query scopes — Новые методы на доменных объектах ради UI — запрещены — UI не диктует backend shape до стабилизации runtime model

ФАЗА 0

## Фундамент

Контракты · Tenancy Domain · DB routing · Boot lifecycle

После этой фазы платформа умеет создавать тенантов, переключать DB-схему, регистрировать webhook в Redis и запускаться с явным tenant context. Разбита на два спринта: сначала стабилизируется provisioning контракт, потом строится boot lifecycle поверх него.

Спринт 1 — контракты и инфраструктура

⚠ platform:install появится только в спринте 2 — когда provisioning контракт стабилен.

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Project scaffolding | Laravel 12 (без Octane), Horizon, Filament, Inertia+Vue, phpat, queue config, CLAUDE.md, migration path structure (landlord/tenant/features/modules) | — | Octane вводится отдельной задачей в конце Фазы 1 |
| 02 | Tenancy Domain ✓ | TenantInterface/Context/Repository/DatabaseManager контракты, Tenant модель, TenantStatus enum, TenantSettings, миграция landlord.tenants, TenantContext unit tests | 01 |  |
| 03 | Tenant infrastructure | TenantRepository (Eloquent), TenantDatabaseManager (schema create/switch/migrate/exists), Redis webhook registry write при создании бота. Migration Isolation Contract зафиксирован как phpat-правило. | 02 | Migration discipline + запрет tenant-aware logic внутри миграций |

Спринт 2 — boot lifecycle

⚠ Только после того как задачи 01–03 покрыты тестами и provisioning контракт не меняется.

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Tenancy middleware & boot | TenancyMiddleware, CoreBootstrap, DomainServiceProvider chain, platform:install artisan command, ModuleRegistrarInterface заглушка (контракт без реализации) | 03 | ModuleRegistrarInterface — заглушка. Реализация в Фазе 4. |

ФАЗА 1

## Core Platform

Staff · Bots · Contacts · Webhook routing · Octane

После фазы 1 боты принимают сообщения от Telegram/WhatsApp, резолвят тенанта из Redis без обращения к landlord БД, создают/находят Contact и ставят IncomingMessageJob в очередь. Staff логинится в Filament. Octane вводится в конце, когда все lifecycle boundaries уже известны.

Спринт 3

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Staff Domain | users, roles, permissions, Filament Shield RBAC, базовый Filament panel | 04 |  |
| 06 | Bot Domain | Bot модель, token encryption, webhook_public_hash генерация, запись в Redis webhook registry при создании/изменении/удалении бота | 04 |  |
| 07 | Contact Domain | Contact модель, channel identity (channel + channel_id unique), contact_groups + pivot, findOrCreate logic, attributes JSON | 04 |  |
| 08 | Webhook routing | POST /webhook/{channel}/{hash}, ChannelAdapter (Telegram + WhatsApp), signature verify без БД, idempotency key Redis SET NX TTL=24h, tenant resolve из Redis, dispatch IncomingMessageJob + 200 | 06, 07 |  |
| 08a | Octane integration | Octane поверх стабильного TenantContext + middleware. Проверка singleton/scoped bindings. runForTenant как изолятор state между запросами. Worker lifecycle тесты. | 08 | Вводится последним в фазе — когда все lifecycle boundaries известны |

ФАЗА 2

## Flow Engine

Ядро продукта · самая сложная фаза

После фазы 2 платформа обрабатывает входящие сообщения через граф нод: запускает flow, сохраняет namespaced state, ветвится по condition, отправляет ответ, защищает от двойной обработки. Это MVP.

Спринт 4 — ядро движка

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Flow definition & registry | flow_definitions (JSON snapshot, versioning), NodeHandlerInterface (type/version/supportedVersions), NodeHandlerRegistry in-memory boot-time, HandlerVersionContract phpat-rule, flow_active_node_stats, правило безопасного удаления handler (0 active + 0 waiting/paused sessions с этим type@version) | 04 | HandlerVersionContract + phpat — обязательно. Правило удаления — контракт, не опционально. |
| 10 | Flow session & state | flow_sessions, namespaced state contract (system/flow/rag/module), optimistic lock (version field), expires_at, FlowState value object, namespace violation = validation error при сохранении definition | 09 |  |

Спринт 5 — execution & concurrency

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Flow execution engine | FlowEngine::start/resume, execute loop, node dispatch по (type, version) из registry, session persist с version bump, flow_logs write | 10 |  |
| 12 | Concurrency protection | Distributed lock per (tenant, contact, bot) Redis TTL=30s, optimistic lock retry при 0 rows affected, backoff queue при lock miss — не дроп | 11 |  |
| 13 | Built-in node handlers | send_message (sent_message_ids дедупликация), input, condition (только через DataAccessor для module.*), delay, set_attribute, webhook — все idempotent | 11, 12 |  |
| 14 | Flow triggers | flow_triggers таблица, TriggerResolver (message/schedule/webhook/api), IncomingMessageJob → FlowEngine pipeline | 13 |  |

Спринт 6 — data access & logging

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | DataAccessor layer | DataAccessorInterface, DataAccessorRegistry, condition нода читает module.* только через accessor, flow_logs snapshot resolved values при каждом переходе | 13 | Контракт уже заложен в ModuleRegistrarInterface из задачи 04 |
| 16 | Logging & retention | flow_logs monthly partition (DROP partition = мгновенно), analytics_events (forever), retention policy 30d, что не логировать: delay executions, idempotency hits, промежуточные state updates | 11 |  |

ФАЗА 3

## Messaging Pipeline

Transactional · Broadcast · Rate limiting · RAG · Admin UI

Полный исходящий pipeline с изоляцией очередей. Transactional сообщения никогда не конкурируют с broadcast. RAG возвращает детерминированный StructuredRagResult. Filament UI — только read-only поверх существующих агрегатов, без новых доменных методов ради отображения.

Спринт 7

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Message queues & sender | MessageSender, messaging.transactional (HIGH) / messaging.broadcast (LOW) / messaging.system изоляция, отдельные worker pools в Horizon, flow.execution / sync.external / scheduled.triggers | 13 |  |
| 18 | Broadcast engine | BroadcastSendJob (один job = один получатель), rate limiter per (bot_id, chat_id) Redis — превентивно, backpressure: проверка длины transactional queue перед отправкой, release с delay при насыщении | 17 |  |
| 19 | RAG adapter | RagAdapterInterface, StructuredRagResult (found/confidence/answer/intent/metadata), нормализатор внутри адаптера, knowledge_bases + knowledge_documents, rag_query нода, rag.* namespace в state | 13 |  |
| 20 | Filament admin UI | Bots resource, Contacts resource, Flow definitions list, analytics dashboard (только analytics_events), Flow sessions monitor. Только read-only — никаких новых методов на доменных объектах ради UI. | 09, 17 | Жёсткое ограничение: UI не диктует backend shape |

ФАЗА 4

## Module System & HR

Plugin interface · Module manifest · Isolation · HR-модуль

Module framework позволяет добавлять внешние composer-пакеты без изменения кода платформы. Контракты ModuleRegistrarInterface, DataAccessorInterface, RagAdapterInterface уже существуют с Фазы 0–2 — здесь только полная реализация. HR-модуль — первый production-ready Solution.

Спринт 8 — module framework

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Module framework | ModuleManifest (requires_platform version range, requires_capabilities список), ActivatableInterface, CoreRegistrar полная реализация (поверх ModuleRegistrarInterface заглушки из задачи 04), capabilities validation при boot, hard fail на несовместимость до начала трафика | 04, 15 | Контракты уже определены в задачах 04 и 15 — здесь реализация |
| 22 | Module isolation | Degraded state в registry при boot fail, node handler exception → session failed + fallback message из конфига ноды, активные сессии доживают по своему flow_definition_id snapshot, admin alert, новые flow с нодами degraded модуля не стартуют | 21, 11 |  |

Спринт 9 — HR-модуль (fapost/solution-hr)

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | HR Domain | employees (canonical: external_id, contact_id, department, position, status, meta), employee_sync_logs, HrDataAccessor реализует DataAccessorInterface, sync_employee нода, scheduled sync job в sync.external queue | 22, 15 |  |
| 24 | HR assessments | assessments (360°, period/status/config), assessment_results (employee_id, evaluator_id, competency, score, comment), access_control_rules, flow templates (онбординг/оценка/опрос), Filament HR resources | 23 |  |

ФАЗА 5

## Self-hosted ops & SaaS shell

platform:update · Feature flags · Flow constructor UI

Операционная зрелость. platform:update работает надёжно потому что migration discipline была заложена с задачи 03 — миграции детерминированы, module lifecycle предсказуем. Vue Flow конструктор закрывает ключевой UX.

Спринт 10

| # | Название | Состав | Зависит от | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | platform:update command | 5 фаз: VALIDATE (manifest + capabilities + migration conflicts) → MIGRATE platform → MIGRATE modules (per-module rollback) → BOOT VALIDATION (registry + capabilities) → ACTIVATE. Rollback per phase — не глобальный. | 21 | Работает надёжно потому что migration discipline зафиксирована с задачи 03 |
| 26 | SaaS shell | plans, subscriptions (внутренний учёт, без Stripe), feature_flags, tenant onboarding pipeline, landlord Filament panel, tenant_modules activation | 04 | Stripe исключён — юридически недоступен |
| 27 | Flow constructor UI | Vue Flow граф-редактор (Inertia), drag-and-drop builder нод, сохранение flow_definition snapshot с автоинкрементом версии, preview & activate, валидация namespace при сохранении | 09, 20 |  |

MVP — минимально рабочая версия достигается после Фазы 2 (задача 16)

# Открытые вопросы

| Вопрос | Суть | Когда решать |
| --- | --- | --- |
| RAG провайдер | OpenAI Assistants vs pgvector | До Фазы 3, задача 19 |
| Enterprise-клиент | Legacy или первый тенант в новой системе? | До Фазы 1 |
| Backpressure threshold | Per tenant или глобальный? | Задача 18 |
| Cross-module migration enforcement | Linter в CI (есть как phpat) или дополнительный runtime check? | Задача 25 |
| Миграции при отключении модуля | Таблицы остаются или soft-delete схема? | Задача 22 |
| Единый manifest contract | Адаптация валидации SaaS vs self-hosted | Задача 25 |
| Второй Solution после HR | Зависит от обратной связи рынка | После Фазы 4 |

Документ живой. Обновлять по мере принятия решений. Синхронизировать с CLAUDE.md. Версия 2.0 · Март 2026.